РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕКАТЕРИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2024                                     №  37-А                        с. Екатериновка

Об  утверждении порядка проведения

мероприятий по уборке и благоустройству  территории

Екатериновского сельского поселения

в весенний период 2024 года

В целях  проведения благоустройства и  весенней уборки территории  Екатериновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сроки проведения субботников  по уборке территории Екатериновского сельского поселения  в период с 18 марта  по 20 апреля 2024 года.

2. Провести  месячник по благоустройству территории Екатериновского сельского поселения в период с 18 марта по 20 апреля 2024 года.

3. Утвердить график работы по благоустройству территории Екатериновского сельского поселения. (приложение № 1)

4. Назначить ответственными  депутатов сельского поселения и распределить обязанности по селам и хуторам на основании Решения Собрания депутатов. (приложение № 2)

5. Разместить  необходимую  для населения информацию  во всех местах размещения информации, а так же на информационных стендах Екатериновского сельского поселения

6. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации

Екатериновского

сельского поселения                                                                  Р.К. Кабилов

Приложение № 1

к постановлению  № 37-А  от 15.03.2024 г

Администрации  Екатериновского

сельского поселения

ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

проведения работ по благоустройству территории

Екатериновского сельского поселения

| № п/п | Содержание мероприятий по санитарной уборке и благоустройству | Ответственный за исполнение | Организатор мероприятий по санитарной уборке и благоустройству | Исполнитель мероприятий по санитарной уборке и благоустройству | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести месячник благоустройства территории сельского поселения в период с 18.03. 2024 г по 20.04.2024г | Кабилов Р.К. – Глава Администрации поселения Ганноченко О.Н.- ведущий специалист сектора экономики и финансов Пинчук В.А. – ведущий специалист имущественных и земельных отношений | Администрация Екатериновского сельского поселения | Коллективы -администрации, -ЦСО, -школы, -домов культуры, -детские сады, -организаций расположенных на территории -жители поселения | С 18.03.2024 г по 20.04.2024г |
| 3 | Организовать и провести «субботники» на всей территории сельского поселения с привлечением работников предприятий и организаций всех форм собственности, а так же депутатов Екатериновского сельского поселения | Кабилов Р.К. – Глава Администрации поселения Ганноченко О.Н.- ведущий специалист сектора экономики и финансов Резникова Т.В. – ведущий специалист | Администрация Екатериновского сельского поселения | Коллективы -администрации, -ЦСО, -школы, -домов культуры, -детские сады, -организаций расположенных на территории -жители поселения | с 18 марта 2024г. по 20 апреля 2024 г. |
| 4 | Провести сезонную уборку всей территории населенных пунктов включая частный сектор, территории предприятий и учреждений, от растительности, мусора и бытовых отходов | Кабилов Р.К. – Глава Администрации поселения Ганноченко О.Н.- ведущий специалист сектора экономики и финансов Резникова Т.В. – ведущий специалист | Администрация Екатериновского сельского поселения | Коллективы -администрации, -ЦСО, -школы, -домов культуры, -детские сады, -организаций расположенных на территории -жители поселения | с 18.03.2024 года по 20.04.2024 года |
| 5 | Провести субботник «Реки России» | Кабилов Р.К. – Глава Администрации поселения Ганноченко О.Н.- ведущий специалист сектора экономики и финансов Резникова Т.В. – ведущий специалист | Администрация Екатериновского сельского поселения | Коллективы -администрации, -ЦСО, -школы, -домов культуры, -детские сады | До 17 апреля 2024г. |
| 6 | Провести сезонную уборку мест массового отдыха | Кабилов Р.К. – Глава Администрации поселения Ганноченко О.Н.- ведущий специалист сектора экономики и финансов Резникова Т.В. – ведущий специалист | Администрация Екатериновского сельского поселения | Коллективы -администрации, -домов культуры. | До 17 апреля 2024г. |
| 8 | Провести высадку и уход за зелеными насаждениями | Кабилов Р.К. – Глава Администрации поселения Ганноченко О.Н.- ведущий специалист сектора экономики и финансов Резникова Т.В. – ведущий специалист | Администрация Екатериновского сельского поселения | Коллективы -администрации, -домов культуры. -ЦСО, -школы, -детские сады | 13 апреля 2024г |
| 9 | Обеспечить организацию по содержанию и эксплуатации дорог, системы уличного освещения, сбору и вывозу мусора и твердых бытовых отходов и промышленных отходов | Кабилов Р.К. – Глава Администрации поселения Ганноченко О.Н.- ведущий специалист сектора экономики и финансов Резникова Т.В. – ведущий специалист | Администрация Екатериновского сельского поселения | Коллектив -администрации. | До 17.04.2024 г |
| 10 | Организовать соблюдение требований противопожарной безопасности при проведении работ по благоустройству территории | Кабилов Р.К. – Глава Администрации поселения Ганноченко О.Н.- ведущий специалист сектора экономики и финансов Резникова Т.В. – ведущий специалист | Администрация Екатериновского сельского поселения | Коллектив -администрации. | с 15.04.2024 года по 01.11. 2024 года |
| 12 | Выполнить косметический ремонт исторических памятников Воинам Отечественной войны, объектов малых архитектурных форм, детских площадок и уборку прилегающих к ним территорий | Кабилов Р.К. – Глава Администрации поселения Ганноченко О.Н.- ведущий специалист сектора экономики и финансов Резникова Т.В. – ведущий специалист | Администрация Екатериновского сельского поселения | Коллективы -администрации, -домов культуры. -ЦСО, -школы, -детские сады | До 22.04.2024 года. |
| 13 | Провести обработку от клещей гражданских кладбищ , детских площадок | Кабилов Р.К. – Глава Администрации поселения Ганноченко О.Н.- ведущий специалист сектора экономики и финансов Резникова Т.В. – ведущий специалист | Администрация Екатериновского сельского поселения | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», | До 22.04.2024 года. |

Приложение № 2

к постановлению № 37-А от 15.03.2024г

Администрации  Екатериновского

сельского поселения

Ответственные депутаты по благоустройству по селам и хуторам

| № п/п | ФИО | Наименование сел и хуторов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чумиков И.И. | х.Малоекатериновка, х.Новопавловский |
| 2 | Гнесь О.А. | с.Григорьевка, х.Деркачева, х.Выселки |
| 3 | Ковалевский А.А. | с.Екатериновка, х.Новоспасовский |
| 4 | Могильная А.В. | х.Ковыльный, х.Колесников |
| 5 | Куцевол Л.Г. | х.Краснодаровский, |
| 6 | Сурженко П.Л. | х.Новоселовка |
| 7 | Астахова Г.А. | х.Шрамко |
| 8 | Штода Е.В. | х.Вареник. |