Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» отчетный период I полугодие 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Екатериновском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Екатериновского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 09.01.2014 | 30.06.2014 | 2981,2 | 80,9 | 6 договоров, 217,6 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Объект: выборочный капитальный ремонт скважины в х.Новопавловский выполнен |  |  |  | 16.06.2014 | 98,8 | 0,0 | 98,8 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения на территории сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 09.01.2014 | 30.06.2014 | 1218,1 | 786,3 | 3 договора, 1214,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Озеленение территории сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах | 01.03.2014 | 30.06.2014 | 15,0 | 11,4 | 2 договора, 11,4 |
| 2.3 | Основное мероприятие: Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Екатериновского сельского поселения | Поддержание в хорошем состоянии памятников, создание эстетичного вида поселения | 01.03.2014 | 30.06.2014 | 25,0 | 25,0 | 1 договор, 25,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие: Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | 01.02.2014 | 30.06.2014 | 104,6 | 30,1 | 4 договора, 30,1 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Энтомологическое обследование и обработка гражданских кладбищ, детских площадок, парка выполнено |  |  |  | 14.04.2014 |  | 30,1 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«25» ___07_______ 2014г.

Начальник сектора экономики и финансов                                     Е.А.Маляренко