Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Екатериновского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния автомобильных дорог | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 577,2 | 398,3 | 8 договоров 398,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Екатериновского сельского поселения | выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 715,0 | 445,1 | 5 контрактов, 445,1 |
| 1.3 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Екатериновского сельского поселения | Выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Екатериновского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Объект: ремонт автодорог по пер.Северный, пер.Центральный в с.Григорьевка и х.Деркачева выполнен |  |  |  | 30.09.2016 |  | 345,4 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Екатериновского сельского поселения | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 260,0 | 198,2 | 2 дог.-198,2 тыс.руб. |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1772,2 | 1041,6 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«25» октября 2016г.

Начальник сектора экономики и финансов                                     Е.А.Маляренко