Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» отчетный период 9 месяцев 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Екатериновском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация  Екатериновского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния объектов водопроводно-канализационного и газового хозяйства | 09.01.2017 | 30.09.2017 | 107,5 | 66,8 | 1 договоров, 65,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Объект: ТО газопроводов х.Ковыльный и х.Новоспасовский |  |  |  |  |  | 50,9 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения на территории сельского поселения | Администрация  Екатериновского сельского поселения | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 09.01.2017 | 30.09.2017 | 1745,6 | 1367,2 | 3 договора, 1638,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Озеленение территории сельского поселения | Администрация  Екатериновского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах | 01.04.2017 | 30.09.2017 | 13,5 | 5,5 | 1 договор, 5,5 |
| 2.3 | Основное мероприятие: Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Поддержание в хорошем состоянии памятников, создание эстетичного вида поселения | 01.03.2017 | 30.09.2017 | 50,0 | 26,5 | 1 договора, 26,5 |
| 2.4 | Основное мероприятие: Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения | Администрация  Екатериновского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | 09.01.2017 | 30.09.2017 | 329,0 | 132,6 | 9 договоров, 130,6 |
| 2.1 | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Установка детской площадки в х.Новоспасовский |  |  |  | 04.09.2017 |  | 49,8 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2245,6 | 1598,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«05» \_\_10\_\_ 2017г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко