РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование «Екатериновское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 11.04. 2008 г.                                          № 31                                   с. Екатериновка

Об утверждении Порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

сельского    поселения,   составления   проекта

бюджета   сельского   поселения    и   прогноза

бюджета сельского поселения на 2009–2011 гг.

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», Постановлением Администрации Ростовской области от 27.03.2008 года № 154 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития области, составления проекта областного бюджета и прогноза консолидированного бюджета Ростовской области на 2009 – 2011 годы» в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения, составления проекта бюджета сельского поселения и прогноза бюджета Екатериновского сельского поселения на 2009 – 2011 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения, составления проекта бюджета сельского поселения и прогноза бюджета сельского поселения на 2009 – 2011 годы согласно приложению.

2. Главным распорядителям средств бюджета сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Маляренко Е.А.

Глава Екатериновского

сельского поселения		                                        	А.А.Рудковский

Приложение

к постановлению Администрации

от 11.04.2008 № 31

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения,

составления проекта бюджета сельского поселения и прогноза  бюджета Екатериновского сельского поселения

на 2009 – 2011 годы

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение Администрацией Екатериновского сельского поселения прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2009 – 2011 годы | до 01.06.2008 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – Е.А.Маляренко |
| 2. | Разработка Администрацией сельского поселения: |  |  |
| 2.1. | Статистической информации за 2006 – 2008 годы для разработки прогноза социально-экономического развития на 2009 – 2011 годы: уточнение данных по фонду оплаты труда организаций сельского поселения | до 25.04.2008 г. до 05.05.2008 г. | Специалист Администрации- В.В.Плотникова |
| 2.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы сельского поселения по видам экономической деятельности на 2009 – 2011 годы | до 01.05.2008 г. | Специалист по прогнозированию доходов – Т.В.Цацка |
| 2.3. | Прогноза социально-экономического развития по муниципальным образованиям сельского поселения на 2009 – 2011 годы | с 15.05.2008 г. по 30.05.2008 г. | Специалист администрации- В.В.Плотникова |
| 2.4. | Лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, включая лимиты водоснабжения по учреждениям бюджетной сферы, находящимся в ведении сельского поселения. | до 01.06.2008 г. | Ведущий специалист Администрации – О.Н.Ганноченко |
| 2.5. | Расчетов, используемых при формировании бюджета сельского поселения на трехлетний период, в части изменений предельных объемов бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и первом году планового периода (2009 – 2010 годы) и предельного объема бюджетных ассигнований во втором финансовом году планового периода (2011 год), включая расчеты на содержание органов муниципальной власти. | до 01.06.2008 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – Е.А.Маляренко |
| 2.6. | Сведений о недоимке по платежам в бюджет сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. по видам налогов, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы России по Ростовской области | до 01.06.2008 г. | Специалист по прогнозированию доходов – Т.В.Цацка |
| 2.7. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по сельскому поселению на 2009 – 2011 годы, по формам, утвержденным Главой Администрации сельского поселения по следующим доходным источникам: налогам на прибыль, доходам: налогам на совокупный доход в том числе единый сельскохозяйственный налог налогам на имущество | до 15.06.2008 г. до 02.06.2008 г. до 15.06.2008 г. до 15.06.2008 г. | Специалист по прогнозированию доходов – Т.В.Цацка |
| 2.8. | Обоснованной оценки налоговых и неналоговых потенциалов сельского поселения на 2009 – 2011 годы и соответствующих расчетов по формам, утвержденным Главой Администрации сельского поселения | до 02.06.2008 г. | Специалист по прогнозированию доходов – Т.В.Цацка |
| 3. | Подготовка нормативного правового акта Администрации сельского поселения по вопросу утверждения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правил расчета размера ассигнований из бюджета сельского поселения на 2009 – 2011 годы | до 01.05.2008 г. | Ведущий специалист Администрации – О.Н.Ганноченко |
| 4. | Формирование предварительного реестра расходных обязательств Ростовской области | до 20.06.2008 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – Е.А.Маляренко |
| 5. | Уточнение основных направлений бюджетной и налоговой политики Екатериновского сельского поселения | до 25.06.2008 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – Е.А.Маляренко |
| 6. | Подготовка и внесение на утверждение нормативного правового акта Администрации сельского поселения об утверждении перечня инвестиционных проектов на 2009 год по объектам капитального строительства и ремонта муниципальной собственности (включая объекты дорожного хозяйства), софинансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета | до 01.07.2008 г. | Ведущий специалист Администрации – О.Н.Ганноченко |
| 7. | Принятие постановлений Главы Администрации сельского поселения «Об утверждении Инвестиционной программы Екатериновского сельского поселения»: на 2009 год на 2010 год на 2011 год | до 01.07.2008 г. до 01.07.2009 г. до 01.07.2010 г. | Ведущий специалист Администрации – О.Н.Ганноченко |
| 8. | Подготовка перечней объектов, входящих в Инвестиционную программу Екатериновского сельского поселения на 2009 – 2011 годы | до 01.07.2008 г. | Ведущий специалист Администрации – О.Н.Ганноченко |
| 9. | Формирование предложений по контрольным цифрам бюджета сельского поселения в части распределения расходов по ведомственной структуре на 2009 – 2011 годы и направление Главе Администрации сельского поселения на согласование. | до 01.07.2008 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – Е.А.Маляренко |
| 10. | Подготовка и представление на рассмотрение комиссии по бюджету, налогам и собственности: | до 01.08.2008 г. |  |
|  | проекта Решения собрания депутатов «О бюджете сельского поселения на 2009 – 2011 годы», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения, в соответствии с пунктом 2 п.п.7 Решения Собрания депутатов № 59 от 14.09.2007 года. |  | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – Е.А.Маляренко |
|  | доклада о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета сельского поселения |  | Главный специалист Администрации – Т.В.Губская |
|  | предварительных итогов социально-экономического развития Екатериновского сельского поселения за истекший период 2008 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Екатериновского сельского поселения за 2008 год |  | Специалист Администрации- В.В.Плотникова |
| 11. | Представление проектов постановлений Главы Администрации сельского поселения | до 20.08.2008 г. | Специалист Администрации- В.В.Плотникова |
| 12. | Подготовка главным распорядителем уточненного реестра расходных обязательств сельского поселения | не позднее 10 дней после принятия Решения о бюджете сельского поселения на 2009 – 2011 годы | Главный специалист Администрации – Т.В.Губская |
| 13. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Екатериновского сельского поселения | не позднее месяца после принятия Решения о бюджете сельского поселения на 2009 – 2011 годы | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – Е.А.Маляренко |