РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Екатериновское  сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013 г.                                                  № 30                                               с.Екатериновка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014годы» по результатам за 2012год

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 06.04.2010 № 40 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Екатериновского сельского поселения на 2010-2014годы», утвержденной постановлением администрации Екатериновского сельского поселения от 05.05.2010 №55 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Екатериновского

сельского поселения	                                                          М.В.Стетюха

Приложение

Отчет

отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Екатериновского сельского поселения на 2010-2014годы» по результатам за 2012 год

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Екатериновского сельского поселения на 2010-2014годы» по состоянию на 1 января 2013 года

| N п/п 1 | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Наименование показателя | Ед.измерения | план | факт | Отклонение(%) | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. | Капитальный ремонт автодорог | Капитальный ремонт автодороги по ул.Молодежная (ПК 0+00 до ПК 1+95) в с.Малоекатериновка | % | 100 | 100 | 0 | 461,3 | 399,0 | 62,3 | 461,3 | 399,0 | 62,3 | Мероприятие выполнено |
| 2. | Капитальный ремонт автодорог | Капитальный ремонт автодороги по пер.Кузнечный (ПК 0+00 до ПК 2+50) в с.Екатериновка | % | 100 | 100 | 0 | 755,8 | 653,8 | 102,0 | 755,8 | 653,8 | 102,0 | Мероприятие выполнено |
| 3. | Капитальный ремонт автодорог | Капитальный ремонт автодороги по пер.Казачий (ПК 0+00 до ПК 2+50) в с.Екатериновка | % | 100 | 100 | 0 | 755,8 |  | 755,8 | 755,8 |  | 755,8 | Мероприятие выполнено |
| 4. | Капитальный ремонт автодорог | Капитальный ремонт автодороги по ул.Садовая (ПК 0+00 до ПК 8+00) в с.Екатериновка | % | 100 | 100 | 0 | 1554,8 | 1344,9 | 209,9 | 1554,8 | 1344,9 | 209,9 | Мероприятие выполнено |
| 5. | Капитальный ремонт автодорог | Капитальный ремонт автодороги по пер.Мостовой (ПК 0+00 до ПК 2+88) в с.Екатериновка | % | 100 | 100 | 0 | 529,1 | 457,7 | 71,4 | 529,1 | 457,7 | 71,4 | Мероприятие выполнено |
| 6. | Грейдирование дорог | Грейдирование дорог на территории сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 | 22,2 |  | 22,2 | 22,2 |  | 22,2 | Мероприятие выполнено |
| 7. | Текущий ремонт автодорог | Текущий ремонт внутрипоселковых дорог | % | 100 | 100 | 0 | 532,9 |  | 532,9 | 532,9 |  | 532,9 | Мероприятие выполнено |
| 8. | Строительный контроль | Строительный контроль за кап.ремонтом автодорог, услуги проектной орган. | % | 100 | 100 | 0 | 48,1 |  | 48,1 | 48,1 |  | 48,1 | Мероприятие выполнено |
| 9. | Установка дорожных знаков | Установка дорожных знаков с.Екатериновка, с.Григорьевка, х.Выселки | % | 100 | 100 | 0 | 302,4 |  | 302,4 | 302,4 |  | 302,4 | Мероприятие выполнено |
| 10. | Устройство оснований посадочных площадок | Устройство оснований посадочных площадок (4шт.) | % | 100 | 100 | 0 | 98,2 |  | 98,2 | 98,2 |  | 98,2 | Мероприятие выполнено |
| 11. | Скашивание травы на обочинах дорог | Скашивание травы на обочинах дорог | % | 100 | 100 | 0 | 127,5 |  | 127,5 | 127,5 |  | 127,5 | Мероприятие выполнено |
| 12. | Содержание дорог | Содержание дорог сельского поселения | % | 100 | 98,3 | 1,7 | 431,6 | 248,4 | 183,2 | 424,1 | 240,9 | 183,2 | Мероприятие выполнено |
| 13. | Проект организации дорожного движения | Проект организации дорожного движения | % | 100 | 100 | 0 | 70,7 |  | 70,7 | 70,7 |  | 70,7 | Мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году
по  муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 15.12.2011 № 130 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014 годы» в 2012 году предусматривалось 5690,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет-3103,9 тыс.рублей, бюджет сельского поселения– 2587,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 5682,9 тыс. рублей или 99,9 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 3103,9 | 3096,4 | 99,8 |
| Бюджет сельского поселения | 2587,0 | 2587,0 | 100 |
| Всего | 5690,9 | 5682,9 | 99,9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства  областного бюджета направлены на:

Капитальный ремонт автодорог по ул.Молодежная в с.Малоекатериновка, пер.Кузнечный, пер.Мостовой и ул.Садовая в с.Екатериновка в сумме 2855,5 тыс. рублей.

Содержание автодорог сельского поселения в сумме 240,9 тыс.рублей.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Мероприятие 1.1.Капитальный ремонт автодороги по ул.Молодежная в с.Малоекатериновка на сумму 461,3 тыс.рублей.

Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер.Кузнечный в с.Екатериновка на сумму 755,8 тыс.рублей.

Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер.Казачий в с.Екатериновка на сумму 755,8 тыс.рублей.

Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая в с.Екатериновка на сумму 1554,8 тыс.рублей.

Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер.Мостовой в с.Екатериновка на сумму 529,1 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

Направление 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Мероприятие 2.1. Грейдирование дорог на территории Екатериновского сельского поселения на сумму 22,2 тыс.рублей.

Мероприятие 2.2. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог на сумму 532,9 тыс.рублей.

Мероприятие 2.3. Строительный контроль за капитальным ремонтом автодорог и изготовление проекта организации дорожного движения на сумму 48,1 тыс.рублей.

Мероприятие 2.4. Установка дорожных знаков на сумму 302,4 тыс.рублей.

Мероприятие 2.5. Устройство оснований посадочных площадок на сумму 98,2 тыс.рублей.

Мероприятие 2.6. Скашивание травы на обочинах дорог на сумму 127,5 тыс.рублей.

Мероприятие 2.7. Содержание дорог сельского поселения на сумму 424,1 тыс.рублей.

Мероприятие 2.8. Изготовление проекта организации дорожного движения на сумму 70,7 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2012 году обеспечила сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2012 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014 годы»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

## Таблица № 2

| Показатели | Единица измере-ния | Плановые значения 2012 года | Фактические значения 2012 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Критерий 1. Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат |
| 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 4056,8 | 4056,8 | выполнение показателя 1,0 |
| 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 1634,1 | 1626,1 | выполнение показателя 0,99 |
| Критерий 2. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий |
| 1. Содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 5690,9 | 5682,9 | выполнение показателя ЭП>ЭФ |

Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.