РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

Муниципальное образование «Екатериновское  сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2012 г.                                          № 47                                        с. Екатериновка

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014годы» по результатам за 2011год

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 06.04.2010 № 40 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Екатериновского сельского поселения на 2010-2014годы», утвержденной постановлением администрации Екатериновского сельского поселения от 05.05.2010 №55 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Екатериновского

сельского поселения	                                                                          М.В.Стетюха

Приложение

к постановлению Администрации

Екатериновского сельского поселения

от 20.03.2012 № 47

Отчет

о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Екатериновского сельского поселения на 2010-2014годы» по результатам за 2011 год

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Екатериновского сельского поселения на 2010-2014годы» по состоянию на 1 января 2012 года

| N п/п 1 | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2010год | Исполнено(кассовые расходы) |  |
|  |  | Наименование показателя | Ед.измерения | план | факт | Отклонение(%) | Всего | Областной бюджет | местный бюджет | Всего | Областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. | Капитальный ремонт автодорог | Капитальный ремонт автодороги по пер.Центральный в с.Григорьевка | % | 100 | 100 | 0 | 2041,2 | 1739,1 | 302,1 | 2041,2 | 1739,1 | 302,1 | Мероприятие выполнено |
| 2. | Капитальный ремонт автодорог | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с.Григорьевка | % | 100 | 100 | 0 | 297,8 |  | 297,8 | 297,8 |  | 297,8 | Мероприятие выполнено |
| 3. | Грейдирование дорог | Грейдирование дорог на территории сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 | 71,4 |  | 71,4 | 71,4 |  | 71,4 | Мероприятие выполнено |
| 4. | Текущий ремонт | Текущий ремонт внутрипоселковых дорог | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 64,9 |  | 64,9 | 64,8 |  | 64,8 | Мероприятие выполнено |
| 5. | Строительный контроль | Строительный контроль за кап.ремонтом автодорог, услуги проектной орган. | % | 100 | 100 | 0 | 67,6 |  | 67,6 | 67,6 |  | 67,6 | Мероприятие выполнено |
| 6. | Установка дорожных знаков | Установка дорожных знаков с.Екатериновка | % | 100 | 100 | 0 | 9,3 |  | 9,3 | 9,3 |  | 9,3 | Мероприятие выполнено |
| 7. | Разработка продольных водоотводных канав | Разработка продольных водоотводных канав на автодорогах | % | 100 | 100 | 0 | 66,8 |  | 66,8 | 66,8 |  | 66,8 | Мероприятие выполнено |
| 8. | Скашивание травы на обочинах дорог | Скашивание травы на обочинах дорог | % | 100 | 100 | 0 | 52,5 |  | 52,5 | 52,5 |  | 52,5 | Мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2011 году
по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 17.12.2010 № 89 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2011 год».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014 годы» в 2011 году предусматривалось 2671,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет-1739,1 тыс.рубей, бюджет сельского поселения– 932,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2671,4 тыс. рублей или 99,9 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 1739,1 | 1739,1 | 100 |
| Бюджет сельского поселения | 932,4 | 932,3 | 99,9 |
| Всего | 2671,5 | 2671,4 | 99,9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства  областного бюджета направлены на:

Капитальный ремонт автодороги по пер.Центральный в с.Григорьевка в сумме 1739,1 тыс. рублей.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Мероприятие 1.1.Капитальный ремонт автодороги по пер.Центральный в с.Григорьевка на сумму 2041,2 тыс.рублей.

Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с.Григорьевка на сумму 297,8 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

Направление 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Мероприятие 2.1. Грейдирование дорог на территории Екатериновского сельского поселения на сумму 71,4 тыс.рублей.

Мероприятие 2.2. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог на сумму 64,8 тыс.рублей.

Мероприятие 2.3. Строительный контроль за капитальным ремонтом автодорог и изготовление проекта организации дорожного движения на сумму 67,6 тыс.рублей.

Мероприятие 2.4. Установка дорожных знаков на сумму 9,3 тыс.рублей.

Мероприятие 2.5. Разработка продольных водоотводных канав на автодорогах на сумму 66,8 тыс.рублей.

Мероприятие 2.6. Скашивание травы на обочинах дорог на сумму 52,5 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2011 году обеспечила сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Екатериновского сельского поселения на 2010-2014 годы»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

## Таблица № 2

| Показатели | Единица измере-ния | Плановые значения 2011 года | Фактические значения 2011 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Критерий 1. Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат |
| 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 2339,0 | 2339,0 | выполнение показателя 1,0 |
| 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 332,5 | 332,4 | выполнение показателя 0,99 |
| Критерий 2. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий |
| 1. Содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 2671,5 | 2671,4 | выполнение показателя ЭП>ЭФ |

Анализ реализации Программы в 2011 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.