РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

Муниципальное образование «Екатериновское  сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2012 г.                                          № 49                                        с. Екатериновка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации Екатериновского сельского поселения на 2011-2014годы» по результатам за 2011год

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 06.04.2010 № 40 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2014годы», утвержденной постановлением администрации Екатериновского сельского поселения от 10.02.2011 № 20 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2014годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Екатериновского

сельского поселения	                                                          М.В.Стетюха

Приложение

к постановлению Администрации

Екатериновского сельского поселения

от 20.03.2012 № 49

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2014годы» по результатам за 2011 год

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2014годы» по состоянию на 1 января 2012 года

| N п/п 1 | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2010год | Исполнено(кассовые расходы) |  |
|  |  | Наименование показателя | Ед.измерения | план | факт | Отклонение (%) | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Капитальный ремонт водопровода по ул.Воскобойника в х.Новопавловский | % | 100 | 100 | 0 | 1145,4 | 1145,4 |  | 1145,4 | 1145,4 |  | Мероприятие выполнено |
| 2. | Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей | Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей | % | 100 | 100 | 0 | 295,2 |  | 295,2 | 295,2 |  | 295,2 | Мероприятие выполнено |
| 3. | Выборочный капитальный ремонт скважин на воду | Выборочный капитальный ремонт скважин на воду | % | 100 | 100 | 0 | 518,2 |  | 518,2 | 518,2 |  | 518,2 | Мероприятие выполнено |
| 4. | Строительный контроль | Строительный контроль за капитальным ремонтом водопроводов | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 24,3 |  | 24,3 | 24,2 |  | 24,2 | Мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2011 году
по  муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2014годы» по результатам за 2011 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 17.12.2010 № 89 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2011 год».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2014годы» в 2011 году предусматривалось 1983,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет-1145,4 тыс.рубей, бюджет сельского поселения– 837,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1983,0 тыс. рублей или 99,9 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 1145,4 | 1145,4 | 100 |
| Бюджет сельского поселения | 837,7 | 837,6 | 99,9 |
| Всего | 1983,1 | 1983,0 | 99,9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства  областного бюджета направлены на:

Капитальный ремонт водопровода по ул.Воскобойника в х.Новопавловский в сумме 1145,4 тыс. рублей.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году  муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2014годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений на них

Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт водопровода по ул.Воскобойника в х.Новопавловский на сумму 1145,4 тыс.рублей.

Мероприятие 1.2. Выборочный капитальный ремонт водопроводов на сумму 295,2 тыс.рублей.

Мероприятие 1.3. Выборочный капитальный ремонт скважин на воду на сумму 518,2 тыс.рублей.

Мероприятие 1.4. Строительный контроль за капитальным ремонтом водопровода на сумму 24,2 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2011 году обеспечила снижение потерь в сетях водопровода, сохранение протяженности существующих водопроводов, бесперебойное снабжение водой потребителя за счет ремонта и капитального ремонта водопроводов и скважин на воду. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения«Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2014 годы»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

## Таблица № 2

| Наименование индикатора | Единица измере-ния | Плановые значения 2011 года | Фактические значения 2011 года | Степень достижения целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Критерий 1. Снижение износа сетей водопровода |
| 1. Снижение износа сетей водопровода | % | 15 | 15 | выполнение показателя- 1 |
| Критерий 2. Снижение потерь в сетях водопровода |
| 1. Снижение потерь в сетях водопровода | % | 12 | 16 | выполнение показателя -1,3 |

Анализ реализации Программы в 2011 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.