Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» отчетный период I полугодие 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Екатериновском сельском поселении»  |
| 1.1  | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Екатериновского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния объектов водопроводно-канализационного и газового хозяйства | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 107,5 | 23,5 | 1 договоров, 65,0 |
|  | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Объект: ТО газопроводов х.Ковыльный и х.Новоспасовский  |  |  |  |  |  | 12,9 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения на территории сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 1745,6 | 1035,6 | 3 договора, 1638,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Озеленение территории сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах | 01.04.2017 | 30.06.2017 | 10,0 | 5,5 | 1 договор, 5,5 |
| 2.3 | Основное мероприятие: Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Екатериновского сельского поселения | Поддержание в хорошем состоянии памятников, создание эстетичного вида поселения | 01.03.2017 | 30.06.2017 | 30,0 | 26,5 | 1 договора, 26,5 |
| 2.4 | Основное мероприятие: Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 220,4 | 45,8 | 5 договоров, 60,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  Энтомологическое обследование и обработка гражданских кладбищ, детских площадок, парка выполнено  |  |  |  | 14.04.2017 |  | 31,9 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2113,5 | 1136,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«07» \_\_07\_\_ 2017г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко